UMOWA  Nr  /2011

zawarta w dniu ................................. r. w Zawadach w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wynikającego z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) pomiędzy:

Gminą Popów w imieniu, której występuje – Wójt Gminy Popów

Bolesław Świtała

zwana dalej „Zamawiającym”,

a

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

………………………………………………………… NIP …………………, REGON …………………………………

reprezentowanym przez

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

zwanym dalej  „Wykonawcą”

o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia pn:

„Rekultywacja składowiska odpadów  w msc Więcki”  w zakresie zgodnym z projektem budowlano-wykonawczym i warunkami określonymi w SIWZ.

- Przedmiotowe zadanie inwestycyjne jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013 w ramach działania  5.2  Gospodarka odpadami ( nr umowy UDA-RPSL.05.02.00-00-040/09-00 ).

- Integralną częścią składową niniejszej umowy są:

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- oferta i kosztorys ofertowy Wykonawcy z dnia ………… 2011 roku,

- sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji w roku 2011 w ujęciu miesięcznym w rozbiciu na wyceniane elementy rozliczeniowe zadania,

- projekt budowlano-wykonawczy rekultywacji gminnego wysypiska odpadów komunalnych,

- decyzja nr Cz.OS.WG.76366/1/10 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 10.11.2010 r.,

- Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z dokumentacją projektową i warunkami realizacji zadania i uznaje że jest ona  kompletna pod względem zakresu i treści dla wykonania umowy.

- Zadanie ma być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, norm polskich, uwzględniając przepisy dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska oraz zgodnie z wiedzą techniczną niezbędną do wykonania tego zadania.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy siłami własnymi lub kwalifikowanych podwykonawców za których wynik działania jest w całości odpowiedzialny jak za działanie swoje.

- Ogólne wymagania Zamawiającego oraz obowiązki Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy zostały określone w SIWZ.

- Zamawiający oświadcza, iż posiada tytuł prawny do terenu, na którym wykonywane będzie zadanie umowne.

- Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę, do czasu protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przedmiot umowy, jak i za teren na którym go realizuje, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na nim porządku oraz za wszelkie szkody jakie mogą na nim powstać.

§ 2

ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU UMOWY I ETAPY REALIZACJI

- W zakresie  rzeczowym zadania wyodrębnia się:

Zgodnie z dokumentacją projektową w nawiązaniu do zaproponowanych rozwiązań projektowych przewiduje się wykonanie prac rekultywacyjnych w następujących etapach:

Uformowanie powierzchni składowiska w sposób zapewniający odpływ wód opadowych zgodnie z zaprojektowanym ukształtowaniem

Wykonanie warstwy wyrównawczej składowiska

Wykonanie studni do odgazowania

Wykonanie warstwy uszczelniającej

Wykonanie warstwy glebotwórczej wraz z obsiewem traw

- Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje również zobowiązania wykonawcy do :

- wykonania wszelkich robót związanych z zagospodarowaniem placu budowy 
i organizacją zaplecza administracyjno - socjalnego oraz magazynowego zgodnie z przepisami BHP i p – poż.,

- zainstalowania liczników poboru wody i energii elektrycznej - koszty zużycia tych mediów związanych z realizacją przedmiotu umowy ponosi Wykonawca,

- udział w czynnościach kontrolnych dokonywanych przez powołane do tego organy oraz wykonanie wszelkich decyzji pokontrolnych wydanych przez te organy,

- dokonania rozruchu technologicznego wszystkich instalacji i urządzeń zgodnie 
z przepisami i instrukcjami producentów oraz przeszkolenie w tym zakresie obsługi użytkownika,

- obsługę geodezyjną budowy wymaganą przepisami i warunkami technicznymi w tym powykonawczą dokumentację inwentaryzacyjną.

§ 3

TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

- Przekazanie placu budowy nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym w ciągu 7 dni od podpisania umowy.

- Strony ustalają następujące terminy związane z realizacją przedmiotu umowy:

a) rozpoczęcie robót : …………………………. 2010 r.

b) zakończenie robót : najdalej do 30.09.2011 r.

§ 4

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

- Strony ustalają ryczałtową formę wynagrodzenia za zrealizowanie przedmiotu umowy.

- Za terminowe wykonanie całego zakresu rzeczowego przedmiotu umowy bez wad ustala się wynagrodzenie zgodne z ofertą cenową  podaną w formularzu ofertowym w wysokości:

ogółem netto: ............................... zł (słownie: .......................................................),

ogółem brutto:................................zł (słownie: ........................................................)

w tym podatek  VAT 23 % ............................................zł,

- Wynagrodzenie ofertowe w ramach zadania obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, w tym kosztami materiałów a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty w tym między innymi:

- koszty wszelkich robót koniecznych do wykonania, przygotowawczych, porządkowych, koszty zagospodarowania placu budowy,

- koszty ubezpieczenia budowy,

- koszty utrzymania zaplecza budowy oraz doprowadzenia niezbędnych mediów dla potrzeb budowy,

- koszty wywozu wszystkich materiałów rozbiórkowych wraz z opłatami składowania materiałów na wysypiskach i opłatami  utylizacyjnymi,

- koszty obsługi geodezyjnej w czasie budowy i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.

§ 5

SPOSÓB I TERMIN ZAPŁATY

- Rozliczenie finansowe przedmiotu umowy do kwoty 85% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4  pkt. 2 umowy będzie następowało fakturami częściowymi  w terminach zgodnych z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji w 2011 roku, o którym mowa w § 1 pkt. 3 lit. c.

- Podstawą do częściowej wypłaty wynagrodzenia, będą podpisane przez strony umowy protokoły odbiorów  elementów rozliczeniowych przedmiotu umowy, o których mowa w pkt. 1 i wystawione na ich podstawie faktury VAT.

- Fakturowanie odbywać się będzie ostatniego dnia miesiąca. Jeżeli dzień fakturowania przypadnie na dzień wolny od pracy fakturowanie winno nastąpić w dniu roboczym poprzedzającym dzień wolny.

- Rozliczenie końcowe przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową wystawioną na podstawie protokołu z dokonanego odbioru końcowego oraz po udokumentowaniu przez Wykonawcę dokonania zapłaty za wykonane roboty podwykonawcom.

- W przypadku zaistnienia konieczności naliczenia Wykonawcy wymagalnych kar umownych przewidzianych w § 14 umowy Zamawiający dokona  ich potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy określonego  w fakturze końcowej.

- Zapłata należności z tytułu wystawionych faktur dokonywana będzie w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy.

- Płatności będą uiszczane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:

nr rachunku: …………………………………….

bank: …………………………………………

oddział: …………………………………………..

adres banku: ………………………………………  .

- Płatnikiem bezpośrednim Zamawiającego będzie:

nr rachunku: …………………………………….

bank: …………………………………………

oddział: …………………………………………..

adres banku: ………………………………………  .

- Za datę uregulowania zobowiązania uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT na:

Gmina Popów – Urząd Gminy Popów, 42-110 Popów, Zawady, ul Częstochowska 6

NIP  574-151-90-86

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przelać wierzytelności na rzecz osób trzecich ani dokonać innych cesji związanych z realizacją niniejszej umowy.

- Za nieterminowe płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

§ 6

WYKONAWSTWO I NADZÓR

- Funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji przedmiotu umowy pełni:

……………………………………..   nr uprawnień budowlanych……………………  .

- Funkcje Kierownika budowy przy realizacji przedmiotu umowy pełni:

............................................................................................................................. .

§ 7

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA STRON

  - Zamawiający zobowiązuje się:

- założyć dziennik budowy (wewnętrzny),

- protokolarnie przekazać Wykonawcy teren robót  w terminie do 7 dni od podpisania umowy,

- zapewnić na swój koszt nadzór autorski i inwestorski,

- zapewnić udział osób upoważnionych w odbiorze przedmiotu umowy po zakończeniu realizacji,

- powiadomić Wykonawcę o faktach lub zdarzeniach mających wpływ na przebieg realizacji przedmiotu umowy,

- dokonywać terminowej zapłaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

  - Wykonawca zobowiązuje się:

- sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i projekt zagospodarowania placu budowy,

- przejąć teren robót od Zamawiającego,

- zabezpieczyć teren robót,

- zabezpieczyć stały nadzór Kierownika robót nad prowadzonymi pracami; Kierownik budowy/robót zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy,

- zabezpieczyć pod względem bhp i ppoż. wraz z organizacją ruchu drogowego miejsca wykonania robót oraz miejsca składowania materiałów – zgodnie z przepisami,

- w trakcie realizacji prac utrzymywać miejsca robót w porządku oraz na bieżąco usuwać (na własny koszt) odpady i śmieci,

- zabezpieczyć miejsce wykonania robót (mienie Zamawiającego i Wykonawcy) przed kradzieżą, przejmując skutki finansowe z tego tytułu,

- realizować przedmiot niniejszej umowy zgodnie z wymaganiami ogólnymi zawartymi w specyfikacji  oraz projekcie technicznym, prace te należy prowadzić z należytą starannością, nie dopuszczając do jakichkolwiek zniszczeń bądź szkód w obrębie  udostępnionego obiektu (frontu robót),

- przed przekazaniem obiektu, tj. przed podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, usunąć we własnym zakresie i na własny koszt, wszelkie szkody wynikłe z winy Wykonawcy  w trakcie realizowanych przez niego robót,

- po zakończeniu robót teren wykonania pozostawić w stanie  nadającym się do użytkowania z uwzględnieniem ogólnej czystości,

- ponosić pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów,

- na życzenie Zamawiającego udostępnić do wglądu faktury zakupu materiałów oraz  okazać, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikaty zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu,

- dostarczyć niezbędne dokumenty potwierdzające parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawdzeń i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy,

- zabezpieczyć instalacje, urządzenia i obiekty na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, stanowiące własność Zamawiającego i osób trzecich przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,

- uporządkować teren budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji bez względu na ich własność,

- kompletować w trakcie realizacji robót wszelką dokumentację zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze,

- usunąć wszelkie wady i usterki stwierdzone przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia,

- ponosić wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości,

- ubezpieczyć się  od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,

- niezwłoczne informować Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

- przestrzegać zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż.

- powiadomić Zamawiającego o faktach lub zdarzeniach mających wpływ na przebieg realizacji przedmiotu umowy oraz o robotach zanikowych i ulegających zakryciu,

- zwoływać narady wykonawcze na placu budowy dla przedstawienia harmonogramów cząstkowych pozostałym uczestnikom realizacji zadania i rozwiązywania zagadnień problemowych lub spornych oraz brania w nich udziału.

§ 8

PODWYKONAWSTWO WYKONAWCY

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zlecić wykonania przedmiotu niniejszej umowy osobom  trzecim.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części robót podwykonawcom, jeśli przedstawił ten zamiar  w ofercie i  pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu projektu umowy z podwykonawcą do akceptacji.

- Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia do przedstawionego projektu umowy.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Wniesienie sprzeciwu przez Zamawiającego skutkuje zakazem zawarcia umowy przez Wykonawcę z Podwykonawcą.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.

- Wykonawca jest zobowiązany doręczyć Zamawiającemu pisemne potwierdzenie podwykonawcy, którego wierzytelność jest częścią składową faktury, o dokonaniu zapłaty na jego rzecz. W raz z potwierdzeniem podwykonawcy Wykonawca dostarcza kopię faktury podwykonawcy wraz z potwierdzeniem jej zapłaty.  Powyżej wymienione dokumenty Wykonawca składa wraz ze swoją fakturą.

- W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 7, Zamawiający zwróci niezwłocznie fakturę Wykonawcy.

- Nie dopuszcza się zawarcia umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcą.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za działania swoje.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty realizowane przez Podwykonawców, nawet przy braku wniesienia wobec nich sprzeciwu.

§ 9

KONTROLA  JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW

- Kontroli jakości wykonywanych robót i zastosowanych materiałów dokonuje w imieniu    Zamawiającego Inspektor nadzoru.

- Na żądanie Inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany jest   okazać:

- dokumenty potwierdzające przydatność do zastosowania przy wykonywaniu robót budowlanych badanego wyrobu,  zgodnie z art. 4 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych,

- wyniki przeprowadzonych badań i prób  laboratoryjnych oraz wszelkie inne dokumenty dotyczące jakości robót i materiałów.

  - Jeżeli dla ustalenia wady niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkrywek, ekspertyz itp. Zamawiający ma prawo zlecić ich wykonanie na koszt Wykonawcy.

  - Wykonawca ma prawo do zwrotu poniesionego kosztu w przypadku nie ustalenia wady, którą wykazać miało przeprowadzone badanie jakości.

#### § 10

ROBOTY  DODATKOWE

- Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy zaistnieje konieczność wykonania robót dodatkowych, wykraczających poza opisany projektem i SIWZ  przedmiot zamówienia i tym samym nie objętych ofertą przetargową Wykonawcy, których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy podstawowej a nie były one możliwe wcześniej do przewidzenia, Wykonawca może przystąpić do wykonania tych robót, jedynie po zawarciu z Zamawiającym odrębnej umowy o ich wykonanie w trybie art. 67 ust. 5 pkt. 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych i na warunkach w niej określonych.

- Podstawę do zawarcia umowy o wykonanie robót dodatkowych, stanowi sporządzony   protokół konieczności wykonania tych robót, podpisany przez Projektanta, Inspektora nadzoru inwestorskiego i Kierownika budowy Wykonawcy, podlegający zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

- Nie dopełnienie wymogu zawarcia odrębnej umowy o wykonanie robót dodatkowych  skutkuje tym, iż pomimo ich wykonania, Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu prawo do wynagrodzenia.

§ 11

ODBIÓR PRZEDMIOTU  UMOWY

- Zamawiający dokona odbiorów:

- robót zanikających i ulegających zakryciu – jednoosobowo przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego,

- częściowych – jednoosobowo przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

- końcowego na zgłoszenie Wykonawcy – przez powołaną komisję odbioru końcowego,

- ostatecznego – komisyjnie, po upływie terminu gwarancji.

- Przez odbiór częściowy  rozumie się odbiór cząstkowy określony terminem wynikającym z harmonogramu rzeczowo-finansowego i dotyczący wykonanego zakresu robót będącego przedmiotem odbioru.

- Przez odbiór końcowy rozumie się odbiór przedmiotu umowy przez Zamawiającego w zakresie zgodności z umową, dokumentacją techniczną, i wymaganego jakością wykonania.

- Przez odbiór ostateczny rozumie się odbiór pogwarancyjny.

- Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do Dziennika budowy.

- Wykonawca ma obowiązek przygotowania odbiorów częściowych tzn. określenia zakresu prac objętych odbiorem, dokumentów niezbędnych do jego dokonania oraz zgłoszenia Zamawiającemu  gotowości do odbioru a także ustalenia dokładnej daty i godziny rozpoczęcia odbioru w drodze pisemnej na 5 dni przed datą odbioru.

- Umowa nakłada na strony obowiązek uczestnictwa w odbiorach osób upoważnionych do ich dokonywania.

- Z czynności odbiorowych Zamawiający sporządza protokół. Odmowa podpisania przez Wykonawcę protokołu dokonania bądź nie dokonania odbioru zgłoszonych robót, nie rodzi skutków prawnych.

- Zamawiający ma prawo dokonać odmowy zgłoszonego do odbioru przedmiotu umowy  lub jego elementu na etapie odbioru częściowego w przypadku:

a/ nie wykonania przewidzianego umową zakresu rzeczowego robót,

b/ braku kompletnej dokumentacji powykonawczej,

c/ stwierdzenia wad w przedmiocie umowy.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru  końcowego w formie pisemnej.

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego jest spełnienie wszystkich wymagań szczegółowo opisanych w załącznikach do niniejszej umowy określonych w § 1 pkt. 3  oraz  wpis Kierownika budowy w dzienniku budowy o zakończeniu robót i uporządkowaniu terenu potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

- dziennik budowy (wewnętrzny),

- dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną,

- wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

- oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

- dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane.

- Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 14 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

- Jeżeli w trakcie odbioru końcowego stwierdzone zostaną wady przedmiotu umowy, dające się usunąć w czasie jego trwania, Zamawiający może nie odstępować od rozpoczętego odbioru pod warunkiem usunięcia wad w terminie określonym pkt. 13.

- Podpisanie protokołu odbioru końcowego nastąpi po wykonaniu przez Wykonawcę wszystkich robót objętych zamówieniem i po stwierdzeniu braku zastrzeżeń do zrealizowanego przedmiotu umowy.

- Za datę wykonania przedmiotu umowy, przyjmuje się datę podpisania protokołu z dokonania jego odbioru końcowego.

§ 12

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- W dniu podpisania umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia ogółem brutto określonego w § 4 pkt. 2 niniejszej umowy – na warunkach określonych w SIWZ / w formie …………. .

- Zamawiający zwróci/zwolni  Wykonawcy 70 % zabezpieczenia o którym mowa w pkt. 1 w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy potwierdzonego protokołem odbioru.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosić będzie 30% wysokości zabezpieczenia  i  jest zwracana/zwolniona  nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji.

- Zabezpieczenie może być wykorzystane przez  Zamawiającego na pokrycie roszczeń z tytułu  rękojmi i gwarancji.

§ 13

ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU  RĘKOJMII ZA WADY, GWARANCJA  JAKOŚCI

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy w terminach i na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym liczoną od daty dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Za wadę w myśl niniejszej umowy uznane będzie również każde nie uzgodnione z Zamawiającym odstępstwo od projektu lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

- O wykryciu wady Zamawiający powiadamia Wykonawcę pisemnie wzywając go do jej usunięcia w podanym w piśmie terminie nie dłuższym niż 30 dni.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na swój koszt, wszystkich wad, które wystąpią w przedmiocie umowy  w okresie odpowiedzialności umownej za wady.

- Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie.

- Wykonawca  nie może odmówić usunięcia wad powstałych z jego winy bez względu na koszty, jakie będzie musiał ponieść. W przypadku gdy Wykonawca  odmówi usunięcia wad powstałych z jego winy, Zamawiający  ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca udziela ponadto Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy na okres 60  miesięcy od daty dokonania przez strony protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas od zgłoszenia do usunięcia wad.

- Karta gwarancyjna jakości wykonanych robót objętych umową stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- W terminie 14 dni przed upływem terminu gwarancji Zamawiający przystąpi do czynności odbioru ostatecznego, mającego na celu ustalenie stanu wykonanych robót i usunięcia wad w okresie gwarancji i zakończy go protokołem odbioru po spełnieniu warunków z datą zakończenia okresu gwarancji.

- Zamawiający  może dochodzić roszczeń także po upływie okresu gwarancji jeżeli dokonał zgłoszenia wad  przed upływem jej terminu do czasu ich usunięcia.

§ 14

KARY  UMOWNE

- Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowić będą kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu robót (niedochowanie terminu zakończenia) – za każdy dzień zwłoki w realizacji robót w wysokości 0,3 % wartości robót brutto,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 pkt. 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy  w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 pkt. 2.

- w przypadku cofnięcia pomocy finansowej dla Zamawiającego z winy Wykonawcy, spowodowanego nie wykonaniem zadania w terminie lub wykonaniem w stanie nienależytym gdy przedmiot umowy nie nadaje się do odbioru – 50% wynagrodzenia umownego.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście

poniesionej szkody.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w przekazaniu terenu budowy, w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 pkt. 2 umowy za każdy dzień zwłoki,

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 pkt. 2 umowy, z zastrzeżeniem art. 145 ust.1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 15

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- W razie zaistnienia istotnej przesłanki, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający  może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Odstąpienie od umowy,  powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy na podstawie sądowego tytułu wykonawczego,

- Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 1 miesiąca od terminu podanego w § 3 pkt.  2a umowy, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc licząc od  daty powzięcia tej wiadomości przez Zamawiającego i przerwa jest niezgodna z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo – finansowym robót.

  - W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

- w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 2 Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

  - Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umową Zamawiający wzywa go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznacza mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić i powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

  - Odstąpienie od umowy w trybie o którym mowa w pkt. 5 będzie traktowane jako odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy.

  - Wszelkie inne uzasadnione koszty dodatkowe związane z odstąpieniem od umowy, poniesie strona, która spowodowała odstąpienie od umowy.

§ 16

ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmian do umowy w tym przedłużenia terminu realizacji zamówienia tylko w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących opóźnienie nie wynikające z winy Wykonawcy. Zmiana terminu zakończenia realizacji może nastąpić tylko w  przypadku jej akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu tylko w przypadku  potwierdzenia wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy.

- W szczególności zmiany treści i warunków umowy mogą nastąpić w przypadku:

- wady lub zmiany w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy o czas niezbędny dla dostosowania się Wykonawcy do takiej zmiany,

- wykopalisk i prac archeologicznych, prac geologicznych lub  innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót za które nie odpowiada Wykonawca,

- zawieszenia przez Zamawiającego wykonywania robót,

- zmian projektu w wyniku zmian przepisów prawa,

- siły wyższej,

- rezygnacji z części robót przez Zamawiającego, wprowadzenie robót zamiennych, jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,

- wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy nowych rozwiązań technologiczno - projektowych ulepszających realizację przedmiotu umowy,

- zmiany stawki podatku VAT za usługę objętą przedmiotem umowy.

- Każdorazowo wniosek o zmianę umowy składany przez Wykonawcę lub Zamawiającego musi wpłynąć do Zamawiającego lub Wykonawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- We wniosku o zmianę warunków umowy należy podać czego zmiana dotyczy, dlaczego jest konieczna oraz proponowany termin wprowadzenia zmiany.

- Zmiany do umowy wymagają aneksu w formie pisemnej.

- Zmiana terminów określonych w § 3 może nastąpić za zgodą stron umowy w formie aneksu do umowy jedynie w przypadku:

- opóźnienia w przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego,

- konieczności wykonania robót dodatkowych, które zlecił Zamawiający w trybie art. 67 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- zmian projektu w wyniku zmian przepisów prawa,

- siły wyższej.

§ 17

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Umowa obowiązuje do terminu końcowego umowy w rozumieniu wykonywania czynności przez nią wymagalnych  i do końca terminu rękojmi i gwarancji w rozumieniu odpowiedzialności za wady ujawnione w trakcie użytkowania zgodnego z przeznaczeniem.

- W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Wykonawca  będą się posiłkować postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych.

- Umowę sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

............................................................                                     .............................................

WYKONAWCA           	                                                       ZAMAWIAJĄCY