Załącznik 4

HARMONOGRAM RZECZOWO – TERMINOWO – FINANSOWY

Budowa kanalizacji Popów Parcela - Dębie

| ZAKRES REALIZACJI | WARTOŚĆ |  | TERMIN REALIZACJI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Netto | Brutto | Rozpoczęcie | Zakończenie |
| Kanał PCV 200mm |  |  | III kw. 2008 | IV kw. 2008 |
| Kanał tłoczny PE 90mm |  |  | IV kw. 2008 | IV kw. 2008 |
| Kanał tłoczny PE 50mm |  |  | IV kw. 2008 | IV kw. 2008 |
| Przepompownie |  |  | I kw. 2009 | II kw. 2009 |
| Kanał PCV 160mm |  |  | IV kw. 2008 | II kw. 2009 |
| Kanał tłoczny PE 50mm |  |  | IV kw. 2008 | IV kw. 2008 |
| Przykanaliki |  |  | IV kw. 2008 | II kw. 2009 |

....................................................

/PODPIS I PIECZĘĆ/