Załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Nr. Postępowania       ………………………………………………………………

Projekt

UMOWA nr ………/…………...

Zawarta w dniu ………… 2011 r. Gminą Popów, 42-110 Popów, Zawady ul Częstochowska 6, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez Wójta Gminy Popów – Bolesława Świtałę,

a

…………………………………………………………………………………………………........., zwanym dalej Wykonawcą,

Reprezentowanym przez:……………………………………………………………………………………………………………..

O następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane związane z realizacją zadania pn. „Modernizacja centralnego ogrzewania wraz z wykonaniem pompy ciepła dla budynku Urzędu Gminy Popów z siedzibą w Zawadach”

- Przedmiot zamówienia opisany jest projektem budowlanym, przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Całość robót objętych przedmiotem zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, o którym w art. 57 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo Budowlane /Dz.U.2006.156.1118 ze zm./

§ 2

Termin wykonania robót

- Strony ustalają, że realizacja robót nastąpi w terminie od……. do……… Termin realizacji może ulec zmianie wyłącznie za zgodą Zamawiającego.

- Przebieg realizacji robót w ujęciu czasowym przedstawia (zatwierdzony przez Zamawiającego) harmonogram rzeczowo – finansowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Za zakończenie robót strony uważają potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do odbioru wraz z odnotowaniem tego faktu w dzienniku Budowy.

§ 3

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Za należyte wykonanie umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie netto………………………………………………… (słownie………………………………) wraz z należnym podatkiem VAT (23%) w wysokości ……………………….. (słownie………………………………..). Wynagrodzenie brutto z podatkiem VAT wynosi …………………………………….. (słownie………………………………………)

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

- W przypadku wykonania robót w zakresie mniejszym aniżeli zakres umowny, wynagrodzenie zmniejszone zostanie proporcjonalnie.

§ 4

Obowiązki i prawa stron

- Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na składowanie materiałów.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem i uporządkowaniem terenu budowy oraz koszt zużycia wszelkich mediów.

- Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty a także dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót.

- Wykonawca jest zobowiązany jest do umieszczenia na własny koszt tablic informacyjnych.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od momentu przejęcia placu budowy.

- Materiały z rozbiórki Wykonawca składuje i utylizuje na własny koszt. Zamawiający może wskazać Wykonawcy miejsce ich składowania. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest do przewiezienia materiałów we wskazane miejsce, na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania o ewentualnych zagrożeniach, które mogą mieć wpływ na przebieg realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót. Wykonawca zobowiązany jest do pełnej współpracy z Zamawiającym przy organizowaniu działań mających na celu zapobieganie mogącym wystąpić zagrożeniom.

- Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne tj. wykonywane ze względu na bezpieczeństwo czy konieczność zapobieżenia awarii.

- Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego, pracownikom jednostek sprawujących inne funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego.

- Nadzór ( wraz z koordynacją) z ramienia Zamawiającego nad całością robót wynikających z niniejszej umowy sprawować będzie…………………………………………………………..

- Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie………………………………………………………..

- Wykonawca ma prawo podpisać umowę o wykonanie części robót budowlanych z podwykonawcami wymienionymi w ofercie przetargowej złożonej w postępowaniu…………………………………………………………………..

- Wykonawca może podpisać umowę o podwykonawstwo  z podwykonawcami nie wymienionymi w ofercie przetargowej pod warunkiem wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

- Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub uchybienia podwykonawcy w takim samym zakresie i w taki sam sposób jak za swoje działania lub swoje uchybienia.

- Jeżeli zamawiający uzna, że kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania robót lub dotrzymania terminów, wówczas Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy.

- W przypadku zawarcia umowy z podwykonawcą bez zgody o której mowa w ust. 13 Zamawiający może bez przekazania formalnego zawiadomienia o tym fakcie, odstąpić od umowy z zachowaniem roszczeń odszkodowawczych lub ograniczyć się do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Wprowadzenie podwykonawcy na teren budowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego, nie będzie skutkowało powstaniem zobowiązania Zamawiającego wobec podwykonawcy, które wynikają z przepisów Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca zobowiązany jest do pełnej współpracy w kwestii terenu budowy z innymi wykonawcami, organami władzy, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej oraz Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązany jest do pełnej współpracy z Zamawiającym w kwestii  ostatecznego rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia przez organy kontrolne Instytucji wdrażającej program pomocowy z którego, o dofinansowanie ubiega się Zamawiający.

§ 5

Odbiór przedmiotu umowy

- Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego i potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego gotowości wykonanych robót do odbioru ( konieczne jest zakończenie robót w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane). W dniu odbioru, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów wymaganych przepisami prawa. Przed odbiorem końcowym powinien nastąpić przegląd techniczny inwestycji w całym zakresie objętym niniejszą umową . Przegląd powinien zostać przeprowadzony z udziałem przedstawiciela Zamawiającego.

- Zgłoszenie zakończenia robót i gotowości do odbioru końcowego dokonuje Wykonawca w sposób pisemny na adres Zamawiającego. Wykonawca dostarczy w dniu odbioru co najmniej następujące dokumenty:

a/ Operat techniczny, który powinien zawierać co najmniej:

- protokoły i opinie,

- dokumenty odbioru robót wykonywanych przy zabezpieczeniu sieci lub urządzeń nie

należących do Inwestora ( w tym podlegających przebudowie)

- atesty, świadectwa jakości, aprobaty techniczne zastosowanych materiałów,

- świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, , o którym w art. 57 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo Budowlane /Dz.U.2006.156.1118 ze zm./

3.   W przypadku dokonania zgłoszenia o którym mowa w ust. 2 przedmiotu umowy, który             posiadał będzie wady i inne usterki, wówczas Zamawiający sporządzi stosowny protokół i przekaże go Wykonawcy. W takim przypadku, odbiór będzie mógł nastąpić dopiero po usunięciu wad i usterek.

§ 6

Warunki płatności wynagrodzenia

- Rozliczanie robót odbywało się będzie na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę, wystawianych co kwartał (faktury częściowe i faktura końcowa) oraz na zasadach określonych poniżej.

- Faktura końcowa powinna mieć wartość nie mniejszą niż 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto

- Faktury płatne będą w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu

- Do faktur częściowych, Wykonawca dołączy protokół częściowy wykonania i odbioru robót

- Faktura końcowa wystawiona będzie na podstawie protokołu odbioru końcowego. Do faktury musi być dołączone rozliczenie rzeczowo – finansowe realizacji zadania, sporządzone przez Wykonawcę i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Wszystkie faktury i protokoły muszą być sprawdzone i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Faktury płatne będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w fakturze

- Za datę dokonania zapłaty, uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego

§ 7

Gwarancja

- Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres 60 miesięcy na wykonane roboty będące przedmiotem umowy, jak również na zastosowane materiały, licząc od daty końcowego odbioru robót, potwierdzonego przez Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany w okresie gwarancji do usunięcia stwierdzonych wad na własny koszt.

- Warunki gwarancji określa dokument gwarancyjny, stanowiący załącznik do umowy.

§ 8

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę …………………zł (słownie……………………). Sposób wniesienia i forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być zgodna z art. 148 ustawy Prawo Zamówień Publicznych / Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm/

- W przypadku należytego wykonania robót 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za wykonane należycie, a część pozostała tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona nie później niż w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji jakości.

- W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji za wykonane roboty.

§ 9

Kary umowne

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

a/  za zwłokę w terminowym zakończeniu robót w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

b/  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych po zgłoszeniu przedmiotu umowy do odbioru w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

c/  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie

d/  za rozwiązanie umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego

e/ w przypadku cofnięcia pomocy finansowej (o którą ubiega się Zamawiający) z winy Wykonawcy, spowodowanego nie wykonaniem zadania w terminie lub wykonaniem w stanie nienależytym gdy przedmiot umowy nie nadaje się do odbioru – 50% wynagrodzenia umownego.

- Suma kar umownych z tytułów określonych w ust. 1 pkt. a-c nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego.

- Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniając ego na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego w przypadku gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 10

Odstąpienie od umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy na wypadek wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie służy roszczenie o odszkodowanie.

§ 11

Zmiany umowy

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności zastosowania formy pisemnej (aneksu), podpisanego przez każdą ze stron.

- Nie są dopuszczalne zmiany postanowień umowy niekorzystne dla Zamawiającego

§ 12

Postanowienia końcowe

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeks Cywilny

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY  								WYKONAWCA